🌾 TRACK: Resiliencia de Pequeños Agricultores

AbejaVerde·EO Sistema híbrido de alertas tempranas ecosistémicas con datos Copernicus y bioindicación apícola real Caso piloto: San Juan de Rioseco, Cundinamarca — Colombia

| 📅 CopernicusLAC Hackathon 2026 | 🛰️ Datos Copernicus + IoT Apícola Real | 🌱 Agricultura Sostenible y Seguridad Alimentaria |
| --- | --- | --- |

1.  PROBLEMA

Los pequeños agricultores de municipios como San Juan de Rioseco detectan el deterioro ecosistémico cuando ya es demasiado tarde.

Cuando aparecen señales visibles —pérdida de floración, estrés hídrico, disminución de polinizadores— el impacto económico y ambiental ya está ocurriendo. Esto se agrava porque:

- El cambio climático intensifica sequías, ondas de calor y alteraciones en los ciclos de floración.

- Los sistemas institucionales de monitoreo reaccionan tarde o no existen a escala local.

- Los pequeños agricultores no tienen acceso a herramientas de observación territorial que integren múltiples señales de alerta.

- La pérdida de polinizadores es invisible hasta que afecta directamente la producción: según la FAO, ~75% de los cultivos alimentarios dependen en alguna medida de polinizadores.

| Señal de deterioro | Detección tradicional | Con AbejaVerde·EO |
| --- | --- | --- |
| Estrés hídrico | Semanas o meses (monitoreo visual) | Días (NDVI + anomalía colmena) |
| Ola de calor territorial | Informes meteorológicos rezagados | Tiempo real (ERA5-Land + Tcolmena) |
| Declive de polinizadores | Caída visible en productividad agrícola | Detección temprana por temperatura y humedad anómala de colmena |

2.  PROPUESTA

AbejaVerde·EO es un prototipo funcional de sistema híbrido de alertas tempranas que combina datos satelitales Copernicus con bioindicación apícola real para detectar estrés ecosistémico en corredores agrícolas de pequeños productores.

| 🛰️ CAPA 1 — Observación Satelital (Copernicus) | 🐝 CAPA 2 — Bioindicación Apícola Real (IoT) |
| --- | --- |
| - Sentinel-2 L2A → NDVI, EVI, cobertura vegetal - ERA5-Land → temperatura superficial, precipitación, evapotranspiración - Sentinel-3 → temperatura superficial terrestre (LST) - Resolución: 10–30 m / revisita: 5 días | - Temperatura interna de colmena (°C) [DATO REAL] - Humedad relativa interna (%) [DATO REAL] La colmena mantiene ~35°C de forma homeostática. Desviaciones indican estrés de la colonia por factores externos del territorio. |

⚡ Diferencial clave: mientras los satélites observan cambios físicos desde arriba, la colmena inteligente responde biológicamente a lo que ocurre dentro del paisaje. Esta doble evidencia — anomalía satelital + respuesta biológica — reduce drásticamente los falsos positivos.

3.  ARQUITECTURA TÉCNICA

3.1  Stack tecnológico

| Componente | Tecnología | Justificación |
| --- | --- | --- |
| Dashboard | Python + Streamlit | Despliegue público en minutos, interactivo para jueces y agricultores |
| Mapas SIG | Folium + Pydeck (dentro de Streamlit) | Mapas interactivos con capas satelitales y apiarios georreferenciados |
| Gráficas | Plotly | Visualización de series temporales, heatmaps, tendencias de IRA |
| Datos satelitales | Copernicus Data Space Ecosystem API + sentinelHub-py | Acceso directo a Sentinel-2, ERA5-Land y Sentinel-3 — gratuito |
| Datos apícolas | Colmena inteligente IoT (CSV/JSON export) | Datos reales de temperatura y humedad relativa interna — ventaja competitiva |
| Procesamiento | pandas + numpy + scipy | Cálculo de anomalías, IRA, series temporales y correlaciones |
| Despliegue | Streamlit Cloud (gratuito) | URL pública accesible para los jueces en tiempo real |

3.2  Pipeline de datos

| PASO | PROCESO | OUTPUT |
| --- | --- | --- |
| 1 | Ingesta Copernicus | NDVI, EVI, LST, precipitación — zona San Juan de Rioseco |
| 2 | Ingesta colmena IoT (temperatura + humedad relativa) | Series temporales reales de bioindicadores apícolas |
| 3 | Cálculo de anomalías | ΔNDVI, ΔTsup, ΔTcolmena, ΔHR respecto a línea base histórica |
| 4 | Cálculo IRA (Índice de Riesgo Apícola-Ecosistémico) | Score 0–100 por apiario georreferenciado |
| 5 | Dashboard Streamlit | Mapa interactivo, alertas, gráficas, recomendaciones |

4.  ÍNDICE DE RIESGO APÍCOLA-ECOSISTÉMICO  (IRA)

El IRA es el núcleo analítico del sistema. Integra en un único valor (0–100) las señales satelitales y biológicas ponderadas según su relevancia ecosistémica.

4.1  Fórmula

IRA = (w₁ × f_NDVI) + (w₂ × f_Tsup) + (w₃ × f_Tcolmena) + (w₄ × f_HR) + (w₅ × f_Precip)

4.2  Componentes y pesos

| Variable | Fuente | Interpretación | Peso |
| --- | --- | --- | --- |
| f_NDVI | Sentinel-2 L2A | Variación de vegetación respecto a media histórica (–15 días) | 30% |
| f_Tsup | ERA5-Land / Sentinel-3 | Anomalía de temperatura superficial terrestre | 25% |
| f_Tcolmena ★ REAL | Colmena inteligente IoT | Desviación de temperatura interna respecto a homeostasis (~35 °C) | 25% |
| f_HR ★ REAL | Colmena inteligente IoT | Humedad relativa interna anómala — afecta maduración de miel y actividad | 10% |
| f_Precip | ERA5-Land | Déficit o exceso de precipitación respecto a promedio histórico mensual | 10% |

4.3  Clasificación de riesgo

| 🟢 BAJO (IRA 0–33) | 🟡 MEDIO (IRA 34–66) | 🔴 ALTO (IRA 67–100) |
| --- | --- | --- |
| Ecosistema estable. Sin acción inmediata requerida. | Señales de alerta. Monitoreo intensificado recomendado. | Estrés ecosistémico activo. Alerta a agricultor y autoridad municipal. |

📍 Ejemplo de alerta — Apiario El Paraíso, San Juan de Rioseco

Variable; Valor observado; Anomalía. NDVI (Sentinel-2); 0.38 (base histórica: 0.51); −12 % en 15 días 🔴. T. superficial (ERA5); +3.2 °C sobre media mensual; Anomalía térmica significativa 🔴. T. colmena (IoT real); 38.4 °C (base: 35 °C); +3.4 °C — estrés térmico colonia 🟡. Humedad relativa (IoT real); 78% (óptimo: 50–60%); HR elevada — actividad reducida 🟡. 🔴 IRA: 71/100 → Estrés ecosistémico detectado Alerta generada para el agricultor y el sistema de monitoreo municipal.

5.  DASHBOARD OPERACIONAL (Streamlit)

El prototipo es una aplicación Streamlit pública, interactiva y accesible desde cualquier navegador — sin instalación por parte del agricultor o del evaluador.

| Componente del dashboard | Descripción |
| --- | --- |
| 🗺️ Mapa principal | Folium interactivo con apiarios georreferenciados, capas NDVI, LST y zonas de riesgo coloreadas por nivel IRA |
| 📈 Series temporales | Gráficas Plotly de NDVI, temperatura superficial, Tcolmena y HR vs. línea base histórica — por apiario y período seleccionable |
| 🌡️ Panel IoT apícola ★ | Visualización en tiempo real (o última lectura disponible) de temperatura y humedad relativa de la colmena inteligente — con indicador de homeostasis |
| 🔴 Panel de alertas | Historial de alertas IRA por apiario, nivel de riesgo, fecha de detección y variables detonantes |
| 📊 Heatmap territorial | Mapa de calor de riesgo ecosistémico sobre el corredor agrícola de San Juan de Rioseco — actualizable por período |
| 💬 Recomendaciones | Mensajes automáticos al agricultor según nivel IRA: sin acción / monitoreo / acción urgente + contacto con técnico agrícola municipal |

6.  MVP HACKATHON — PLAN DE EJECUCIÓN (3 SEMANAS)

| ⚙️ SEMANA 1 — Pipeline de datos | 📊 SEMANA 2 — IRA + Dashboard | 🚀 SEMANA 3 — Demo + Presentación |
| --- | --- | --- |
| - Acceso a Copernicus Data Space y descarga Sentinel-2 / ERA5-Land para zona de San Juan de Rioseco - Exportar y estandarizar datos de colmena inteligente (CSV/JSON) - Calcular NDVI y anomalías sobre serie histórica 2022–2025 - Pipeline Python integrado y documentado en GitHub | - Implementar fórmula IRA completa con 5 variables - Construir dashboard Streamlit: mapa, series temporales, panel IoT - Configurar Streamlit Cloud con URL pública - Validar coherencia del IRA con datos históricos conocidos | - Pulir UI del dashboard con branding AbejaVerde·EO - Preparar demo funcional con escenario de alerta real - Redactar README técnico y documentación del proyecto - Preparar pitch de 5 minutos con demo en vivo |

✅ Entregables del MVP

- Dashboard Streamlit desplegado con URL pública y demo funcional - Datos satelitales Copernicus reales (Sentinel-2 + ERA5-Land) procesados para San Juan de Rioseco - Datos IoT apícolas reales (temperatura + humedad relativa) integrados al IRA - IRA calculado y clasificado para al menos 1 apiario piloto - Código fuente documentado en repositorio GitHub público - Escenario de alerta ecosistémica demostrable con doble evidencia (satelital + biológica)

7.  IMPACTO Y ESCALABILIDAD

| 🎯 Impacto inmediato (piloto) | 📡 Escalabilidad regional |
| --- | --- |
| - Alertas tempranas accesibles para apicultores y agricultores de San Juan de Rioseco - Toma de decisiones informada por datos reales — no solo observación visual tardía - Fortalecimiento de la resiliencia de pequeños productores frente al cambio climático - Monitoreo ambiental comunitario de bajo costo | - Replicable a cualquier municipio agrícola de Cundinamarca, Colombia y LAC con colmenas IoT - Datos Copernicus disponibles globalmente y de acceso gratuito - Modelo extensible: incorporar más apiarios, más variables (Sentinel-1 SAR, CAMS) - Potencial de integración con sistemas de alerta de Agromet y UPRA Colombia |

8.  EQUIPO

| Perfil | Rol en el proyecto | Aporte diferencial |
| --- | --- | --- |
| Científica de Datos + Abogada | - Pipeline de datos satelitales y procesamiento Copernicus - Implementación del IRA y dashboard Streamlit - Marco regulatorio y política pública para escalabilidad | Combina capacidad técnica de datos con comprensión del marco institucional y legal — clave para proyectos de impacto público. |
| Ingeniera Química + Apicultora | - Propietaria y operadora de la colmena inteligente (datos reales) - Validación científica del bioindicador apícola - Interpretación biológica de anomalías de la colmena | Garantiza la legitimidad científica del bioindicador. Sin ella, los datos apícolas son estimaciones; con ella, son evidencia real validada. |

9.  DIFERENCIAL COMPETITIVO

| Factor | Proyectos típicos de hackathon | AbejaVerde·EO |
| --- | --- | --- |
| Datos biológicos | Simulados o hipotéticos | ★ Datos IoT REALES de colmena inteligente |
| Bioindicador | Ausente o basado en literatura | ★ Temperatura + HR medidos en campo |
| Validación de doble evidencia | Solo satélite | ★ Satélite + respuesta biológica real |
| Perfil del equipo | Técnico puro | ★ Interdisciplinar: datos + derecho + biología + campo |
| Escalabilidad | Prototipo local | ★ Replicable con cualquier colmena IoT + datos Copernicus |

"Las colmenas están registrando estrés ecosistémico antes de que sea visible en la producción agrícola." AbejaVerde·EO combina la escala global de Copernicus con la sensibilidad biológica de las abejas para proteger la resiliencia de los pequeños agricultores.